

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРОКОВСКОГО СЕЛЬСКого поселенИя СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 42

**20.07.2018г.**  **с. Широкое**

***О внесении изменений в постановление № 48/1 от 14.11.2017г.***

***«Об утверждении муниципальной целевой программы***

 ***«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего***

 ***пользования в муниципальном образовании Широковское***

 ***сельское поселение Симферопольского района Республики***

 ***Крым на 2018-2020 годы»***

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 30 сессии 1 созыва

№ 1 от 26 декабря 2017г. Широковского сельского совета Симферопольского района Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования Широковское сельское поселение, в целях комплексного развития Широковского сельского поселения, создания безопасной, удобной, привлекательной среды поселения, оптимизации расходов бюджета и формирования программно-целевой системы расходов бюджета, администрация Широковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление № 48/1 от 14.11.2017г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на информационном стенде, расположенном у здания администрации по адресу: ул. Октябрьская, д. 3, с. Широкое Симферопольского района Республики Крым и на официальном сайте администрации Широковского сельского поселения <https://широковскоесп.рф> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

 **Глава администрации**

 **Широковского сельского поселения Зотов Е.А.**

|  |
| --- |
| Утверждена Постановлением администрации Широковского сельского поселения № 48/1 от 14.11.2017 (в редакции постановления Широковского сельского поселения № 42 от 20.07.2018) |

**Муниципальная программа**

**«Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования в муниципальном
образовании Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы»**

 с. Широкое

2017г.

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Субъекта бюджетного планирования (главногораспорядителя средств бюджета) | Администрация Широковского сельского поселения |
| Орган программно­целевого управления | Администрация Широковского сельского поселения |
| Наименование | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Широковского сельского поселения |
| Цель Программы | Улучшение состояния дорог общего пользования Широковского сельского поселения, создание комфортных условий для населения при перемещениях внутри села, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи Программы | * обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* обеспечение бесперебойного и безопасного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
* поддержание внутри поселковых автомобильных дорог, увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием, соответствующем категории дороги;
* сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутри поселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции внутри поселковых автомобильных дорог.
 |
| Характеристикапрограммныхмероприятий | а) формирование законодательной и нормативной базыб) организационные мероприятияв) мероприятия по финансированию расходов |
| Сроки реализации | 2018-2020 годы |
| Объемыфинансирования | Общий объем финансирования всего – 1 467 342,69 рублей, из них:за счет средств районного бюджета составляет – 1 244 842 69 рублей, в том числе:2018 год – 315212,15 рублей;2019 год – 429214,25 рублей;2020 год – 500416,29 рублей. |
| за счет средств республиканского бюджета составляет – 222 500,00 рублей, в том числе:2018 год – 222 500,00 рублей  |
| Затраты на реализацию Программы | Средства, предусмотренные в районном и республиканском бюджетах  |
| Организация контроля за исполнением Программы | Осуществляется председателем Широковского сельского совета - главой администрации Широковского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение состояния дорог общего пользования Широковского поселения, создание комфортных условий для населения при перемещениях внутри села, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |

**1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы**

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ч.5 п.1 ст. 14 определены вопросы местного значения сельского поселения по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения. Важность решения данных вопросов определена и Федеральными законами от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Широковское сельское поселение.

Реализация полномочий в сфере дорожной деятельности сельским поселением будет осуществляться за счет предоставленных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета и межбюджетных трансфертов районного бюджета.

Современные требования жизни определяют необходимость развития дорожной сети в поселении, установок дорожных знаков и других мероприятий.

Основной проблемой является доля автомобильных дорог общего пользования сельского поселения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым составляет 25 км, из них имеют асфальтобетонное покрытие 22 км, грунтовое покрытие – 3 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги, и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием. На которых необходимо проведение реконструкции.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся «недоремонт» существующей сети автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов сельского поселения.

Для улучшения показателей по Широковскому сельскому поселению Симферопольского района Республики Крым необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в соответствие нормативным показателям состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на автомобильных дорогах поселения.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в Широковском сельском поселении Симферопольского района Республики Крым позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Поэтапная реализация запланированных мероприятий муниципальной программы позволит достигнуть сокращения автомобильных дорог, которые не соответствуют нормативным требованиям, обеспечить безопасность движения на дорогах, провести инвентаризацию автодорог с определением прав собственности.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в регионе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог поселения и достичь запланированных в Программе показателей.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации**

**Программы, цели и задачи Программы, ожидаемые конечные результаты Муниципальной программы.**

**Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Широковского сельского поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

**Цель и задачи Программы**

Основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Широковском сельском поселении Симферопольского района Республики Крым, а также сокращение доли автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов сельского поселения, не соответствующих нормативным требованиям.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям   автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции    автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- реализация новых национальных стандартов при обустройстве пешеходных переходов и других дорожных сооружений;

- паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- проектирование организации дорожного движения в населенных пунктах;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах, населенных пунктов;

- повышение качества выполняемых дорожных работ и осуществление проверки качества данных работ с привлечением общественного контроля со стороны населения;

- поэтапное сокращение протяженности автодорог с различными видами покрытия, требующих ремонта.

**Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения в целях безопасности дорожного движения;

- соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;

- снижение уровня аварийности в вечернее и ночное время.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и строительства, автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**3. Обобщенная характеристика основных видов работ Муниципальной программы.**

Реализация Программы предполагает выполнение следующих мероприятий:

*-* ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (приложения № 1 - 4 к Программе).

- паспортизация автодорог и постановка на кадастровый учёт.

**4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы**

Общий объем финансирования Программы составляет – 1 467 342,69 рублей, в том числе: 1 244 842,69 рублей – районный бюджет, 222 500,00 рублей – республиканский бюджет.

**5. Механизм реализации программы**

 Механизм реализации программы определяет комплекс мер, осуществляемых ответственным исполнителем программы - Администрацией Широковского сельского поселения - в целях повышения эффективности, реализации мероприятий программы и достижение планируемых результатов.

 Администрация сельского поселения осуществляет:

- планирование мероприятий программы в рамках ресурсного обеспечения, в том числе определение состава, сроков и ожидаемых результатов работ;

- управление предусмотренными мероприятиями программы, в том числе заключение муниципальных контрактов, координация работ;

- анализ и обобщение результатов выполненных работ по реализации предусмотренных мероприятий;

- внесение изменений в перечень мероприятий программы;

- организацию закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» исходя их предусмотренных ассигнований на реализацию подпрограммы.

**6. Перечень видов выполняемых работ**

Перечень видов выполняемых работ при реализации Программы формируется администрацией Широковского сельского поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан, указаны в приложениях № 1 и № 2 к Программе.

Приложение №1 к муниципальной программе

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования в муниципальном образовании Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы»

**Перечень выполняемых работ**

**(за счет средств районного бюджета)**

 Перечень видов работ, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(виды работ) | Затратына 2018г. (руб.) | Затратына 2019 г. (руб.) | Затратына 2020 г. (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1 | Экспертиза проектно-сметной документации на «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Гагарина в с. Широкое, Симферопольского района Республики Крым» | 10 000,00 | - | - |
| 2 | Экспертиза проектно-сметной документации на «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Юбилейная в с. Широкое, Симферопольского района Республики Крым» | 10 000,00 | - | - |
| 3 | Экспертиза проектно-сметной документации на «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Ходаковского в с. Широкое, Симферопольского района Республики Крым» | 10 000,00 | - | - |
| 4 | Экспертиза проектно-сметной документации на «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Крымская в с. Широкое, Симферопольского района Республики Крым» | 10 000,00 | - | - |
| 5 | Экспертиза проектно-сметной документации на «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Восточная в с. Широкое, Симферопольского района Республики Крым» | 10 000,00 | - | - |
| 6 | Ямочный ремонт площади Ленина в с Широкое  | 99 900,00 | - | - |
| 7 | Планировка грунта автогрейдером, подсыпка щебнем ул. Молодежная в с. Широкое Симферопольского района Республики Крым | 31370,81 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Планировка грунта автогрейдером, подсыпка щебнем ул. Новая в с. Широкое Симферопольского района Республики Крым | 29580,54 | - | - |
| 9 | Планировка грунта автогрейдером, подсыпка щебнем ул. Ленина в с. Широкое Симферопольского района Республики Крым | 7161,08 | - | - |
| 10 | Планировка грунта автогрейдером, подсыпка щебнем ул. Октябрьская в с. Широкое Симферопольского района Республики Крым | 3580,54 | - | - |
| 11 | Планировка грунта автогрейдером, подсыпка щебнем ул. Сумская в с. Куприно Симферопольского района Республики Крым | 5370,81 | - | - |
| 12 | Планировка грунта автогрейдером, подсыпка щебнем ул. Зеленая в с. Куприно Симферопольского района Республики Крым | 13000,00 | - | - |
| 13 | Планировка грунта автогрейдером, подсыпка щебнем ул. Восточная в с. Куприно Симферопольского района Республики Крым | 50166,00 | - | - |
| 14 | Планировка грунта автогрейдером, подсыпка щебнем ул. Луговая в с. Куприно Симферопольского района Республики Крым | 17558,00 | - | - |
| 15 | Планировка грунта автогрейдером, подсыпка щебнем ул. Николаенко в с. Куприно Симферопольского района Республики Крым | 7524,37 | - | - |
| 16 | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги по ул. Юбилейная в с. Широкое | - | 429214,25 | - |
| 17 | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги по ул. Ходаковского в с. Широкое | - | - | 500416,29 |
|  | **ИТОГО** | **315212,15** | **429214,25** | **500416,29** |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования в муниципальном образовании Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы»

**Перечень выполняемых работ**

**(за счет средств республиканского бюджета)**

 Перечень видов работ, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(виды работ) | Затратына 2018г. (руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги по ул. Ленина в с. Широкое Симферопольского района Республики Крым | 111240,00 |
| 2 | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги по ул. Октябрьска в с. Широкое Симферопольского района Республики Крым | 111260,00 |
|  | **ИТОГО** | 222500,00 |